Załącznik nr 5

UMOWA nr …………….

zawarta w dniu ………………… pomiędzy:

Gminą Prudnik z siedzibą: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, NIP 755 19 11 362, REGON 531413188 reprezentowaną przez Burmistrza – Grzegorza Zawiślaka zwaną w dalszym ciągu niniejszej umowy      „ Zamawiającym" a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………z siedzibą ……………………………………………………….., NIP ………………………, REGON ………………………………. zwaną dalej Wykonawcą".

W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej      30 000 euro, zawarto umowę o następującej treści:

§1

1.	Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania, prace polegające na
demontażu, zbieraniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest                     z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Prudnik, wymienionych                                w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, w ramach zadania pod nazwą:

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik  w 2019 roku" zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.	Integralnymi składnikami umowy są następujące załączniki:

- zapytanie ofertowe nr GK.I.6232.57.2019 z 12.08.2019r.,

- oferta Wykonawcy – załącznik nr 2,

- kosztorys ofertowy – załącznik nr 3,

- oświadczenie – załącznik nr 4.

§2

Strony ustalają łączną wartość umowy na kwotę ……………….….. zł netto + podatek VAT 8%,  co daje łączną kwotę ………………………………………………………….……………. zł brutto (słownie :…………. ………………………………………………………………….…..).

§3

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się          w kwocie ryczałtowej obliczonej dla:

- 1 Mg wyrobów zawierających azbest za usługę polegającą na demontażu, zbieraniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów na składowisku odpadów niebezpiecznych;

- 1 Mg wyrobów zawierających azbest za usługę polegającą na zbieraniu, załadunku, transporcie   i unieszkodliwianiu wyrobów na składowisku odpadów niebezpiecznych

które zostały wyszczególnione w ofercie Wykonawcy (w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego).

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy i nie ulegnie zmianie.

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy (łączna wartość umowy, o której mowa w §2) może ulec zmianie w przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości z wykonania prac lub innej faktycznej wagi wyrobów zawierających azbest. Podstawą zmiany wynagrodzenia będzie kosztorys ofertowy o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 sporządzony przez Wykonawcę.

§ 4

- Zamawiający oświadcza, że źródłem finansowania prac będących przedmiotem umowy są środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 
w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych z tym, że warunkiem otrzymania dotacji jest dostarczenie kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace określone niniejszą umową                w następujących terminach:

- rozpoczęcie robót - z dniem podpisania przez Gminę Prudnik umowy dotacji 
z WFOŚIGW w Opolu, nie później jednak niż od dnia 26.08.2019 r. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy dotacji

- zakończenie robót – do dnia  14.10.2019r.

- przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia - do dnia 16.10.2019 r.

- W terminie 14  dni od podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac, w którym określi termin realizacji prac na poszczególnych nieruchomościach, o których mowa w § 1 ust. 1.

§5

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia, określony w § 1 płatne będzie jednorazowo przez Zamawiającego na postawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz 
z dokumentami o których mowa w ust. 2.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół potwierdzający odbiór przez Zamawiającego   kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie umowy tj:

- protokołów spisanych przez Wykonawcę oraz właściciela posesji przy współudziale Zamawiającego po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość zdemontowanych / odebranych płyt azbestowo-cementowych,

- oświadczeń o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, 
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych wystawionego przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649) wraz 
z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy,

- kart przekazania odpadów sporządzone pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające między innymi wagę odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest.

Na kartach przekazania odpadów dodatkowo powinno zostać określone:

- dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwiane wyrobów zawierających azbest);

- poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;

- dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres) z której były odbierane wyroby zawierające azbest;

- wyszczególnienie ilości odpadów z poszczególnych nieruchomości.

§ 6

1. Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest właściwemu:

- organowi nadzoru budowlanego,

- okręgowemu inspektorowi pracy,

- państwowemu inspektorowi sanitarnemu

w terminie co najmniej 7 dni przez rozpoczęciem prac.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie zgłoszeń (np. potwierdzenia nadania) organom o których mowa  w ust. 1.

§7

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i jest zobowiązany je naprawić na swój koszt.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i podmioty realizujące zamówienie określone niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy 
i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649), zmienionym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2010 r.nr 162 poz. 1089).

§8

- Za opóźnienie w terminie wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust.2 lit. b  Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 za każdy dzień zwłoki.

- Za opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami określonymi w §5 Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. c.

- Za opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu kopii potwierdzeń dokonania zgłoszeń organom, o których mowa w § 6 Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa powyżej.

- Za opóźnienie w wykonaniu prac na poszczególnych nieruchomościach lub w przypadku opóźnień w usuwaniu skutków uchybień (nienależnego wykonania usługi)  Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminów określonych w harmonogramie.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy,            o którym mowa w §2.

- Kara umowna powinna być zapłacona  w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim żądaniem przez Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie dodatkowo prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, gdy ewentualna szkoda przewyższy naliczone kary umowne.

§9

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 2 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy (m.in. nieotrzymanie dotacji).

§10

Ewentualne spory wynikające z treści umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach – trzy  dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                            Zamawiający