- projekt -

UMOWA Nr ………..

Na wykonywanie: usług z zakresu prac geodezyjnych w roku 2020 na rzecz Gminy Prudnik.

Zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy:

Gminą Prudnik z siedzibą przy ul. Kościuszki 3 w Prudniku, działającą  przez:

Burmistrza Prudnika  Grzegorza Zawiślaka zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………..prowadzącym działalność pod firmą …………………..…………………..

z siedzibą…………………………., NIP……………………, REGON …………….. zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy Prudnik zgodnie zobowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.              o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663), ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. z 2019 r. poz. 948), rozporządzeniem z dnia 14 kwietnia 1999 r. Ministrów Spraw Wewnętrznych i  Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453), rozporządzeniem     z dnia 29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019r. poz. 393) oraz na potrzeby gminy Prudnik następujących prac geodezyjnych:

- podział działki,

- przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości,

- podział działki z przeprowadzeniem rozgraniczenia nieruchomości,

- okazanie istniejących granic,

- wznowienie i okazanie granic,

- scalenie nieruchomości,

- zmiana rodzaju użytku gruntowego.

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia podpisania do dnia 18 grudnia 2020 r.

3.Wykonanie konkretnych prac geodezyjnych nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia.

4. Termin wykonania poszczególnych zadań:

a) na wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu podziału działki, zakończonego              w trybie administracyjnym 90 dni od zlecenia ich wykonania,

b) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości zakończonego w trybie administracyjnym określa się termin do 90 dni od daty zlecenia ich wykonania,

c) na wykonanie podziału działki z przeprowadzeniem rozgraniczenia nieruchomości zakończonego w trybie administracyjnym określa się termin do 120 dni od zlecenia jego wykonania,

d) na wykonanie prac polegających na okazaniu istniejących granic określa się termin do 30 dni od zlecenia ich wykonania,

e) na wykonanie prac polegających na wznowieniu i okazaniu granic określa się termin do 30 dni od zlecenia ich wykonania,

f) na wykonanie scalenia nieruchomości określa się termin do 30 dni od zlecenia jego wykonania,

g) na wykonanie zmiany rodzaju użytku gruntowego określa się termin do 30 dni od zlecenia wykonania.

5. W przypadku, kiedy wskazane przez Zamawiającego zlecenie prac geodezyjnych będzie wymagało dodatkowych czynności Strony dopuszczają przedłużenie terminu realizacji wskazanego zlecenia, w tym przypadku Wykonawca może wskazać termin zakończenia zadania.

§ 2

1. Wykonawca, oświadcza, że posiada uprawnienia i doświadczenie niezbędne i wymagane do wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania należytej staranności przy realizacji umowy oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty i szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac geodezyjnych na terenie gminy Prudnik

w 2020 r. zgodnie z cenami zaoferowanymi w zapytaniu ofertowym, które stanowi integralną część składową niniejszej umowy.

2. W przypadku podziałów nieruchomości Wykonawca:

- okaże przedstawicielowi Gminy Prudnik granice działek powstałych w wyniku podziałów,

- przekaże Zamawiającemu 5 egzemplarzy map z projektem podziału nieruchomości oraz wykaz zmian gruntowych z potwierdzeniem przez Starostę Prudnickiego przyjęcia do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- przekaże Zamawiającemu protokół z wyniesieniem projektów podziału z potwierdzeniem przez Starostę Prudnickiego przyjęcia materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego              i kartograficznego.

3.W przypadku rozgraniczenia nieruchomości Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- protokół graniczny z potwierdzeniem przez Starostę Prudnickiego przyjęcia do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. W przypadku podziału działki z przeprowadzeniem rozgraniczenia nieruchomości:

a) w przypadku rozgraniczenia

- protokół graniczny z potwierdzeniem przez Starostę Prudnickiego przyjęcia do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) w przypadku podziałów

- okaże przedstawicielowi Gminy Prudnik granice działek powstałych w wyniku podziałów,

- przekaże Zamawiającemu 5 egzemplarzy map z projektem podziału nieruchomości oraz wykaz zmian gruntowych z potwierdzeniem przez Starostę Prudnickiego przyjęcia do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- przekaże Zamawiającemu protokół z wyniesieniem projektów podziału z potwierdzeniem przez Starostę Prudnickiego przyjęcia materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego              i kartograficznego.

5. W przypadku okazania istniejących granic Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z okazania istniejących granic.

6. W przypadku wznowienia i okazania granic Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z czynności wznowienia znaków granicznych.

7. W przypadku scalenia nieruchomości Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz zmian gruntowych z potwierdzeniem przez Starostę Prudnickiego przyjęcia do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8. W przypadku zmiany rodzaju użytku gruntowego wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- wykaz zmian ewidencyjnych i protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z wynikiem pozytywnym.

§ 4

- Strony ustalają, że za wykonie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie ceny jednostkowej wyszczególnionej               w ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy i ilości wykonanych prac geodezyjnych.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy, protokół powykonawczy, kosztorys powykonawczy, potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy określonego              w § 1 ust. 1 umowy.

- Do faktury Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy z wyszczególnieniem wszystkich wykonanych czynności z podaniem wynagrodzenia za te czynności.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę.

- Termin zapłaty wynagrodzenia wynikającego z prawidłowo wystawionych faktur ustala się na 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Należność zostanie uregulowana                z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy określone na fakturze.

- Ostatnia faktura winna być wystawiona i dostarczona zamawiającemu                                         do dnia 18 grudnia 2020 r.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5 należy do Wykonawcy i został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- Strony ustalają wartość umowy do kwoty 30.000,00 zł brutto.

§5

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 6

1. Strony zobowiązują się zapłacić następujące kary umowne z tytułu:

1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o której mowa w §4 ust.8,

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego- Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w §4 ust.8,

3) zwłoki w wykonaniu poszczególnych prac Wykonawca zapłaci karę umowną 	w wysokości 1% wartości prac wykonanych ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,

4) zwłoki w usunięciu wad w wykonaniu poszczególnych prac Wykonawca zapłaci karę               w wysokości 1% wartości prac wykonanych ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu usunięcia wad, określonego przez Zamawiającego.

2. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.

3.  Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kar umownych należnych mu od Wykonawcy

z należnego mu wynagrodzenia.

§ 7

1.  Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Cesja wierzytelności z niniejszej umowy może być dokonana wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§8

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów regulujących ochronę danych osobowych w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                   i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych                    w okresie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wyrażenia zgody.

§9

1. Umowa może być rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może Rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

§ 11

Strony zgodnie postanawiają, że sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§  12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA: